4月14日

理清系统的业务逻辑,想清楚页面大概长什么样子,有什么功能

4月15日

设计数据库的结构

4月16日

设计基金管理系统的登录注册界面,根据登录人的身份进入到不同页面,设计普通用户和网站负责人的页面

4月17日

编写游客页面和用户页面

4月18日

编写用户页面,写系统的用户模块,还有群组模块

4月19日

继续写系统的用户模块,编写用户可以使用什么功能

4月20日

编写群负责人对于企业群组的操作

4月21日

编写网站管理人的页面和操作

4月22日

编写用户的资金模块,完成支付和收款这些操作

4月23日

学习发送手机验证码的技术

4月24日 完善系统的资金模块,让界面更好得展示